Warszawa, 12 grudnia 2025 r.

| #Budimex #drogi #oświęcim Otwarcie mostu na Sole na obwodnicy Oświęcimia Budimex wraz z GDDKIA Oddział w Katowicach oddał do eksploatacji kolejny odcinek obwodnicy Oświęcimia. Tym razem udostępniono kierowcom fragment 1,6 km drogi wraz z nowobudowanym mostem na rzece Sole. Nowa trasa powstaje w ramach Programu Budowy 100 obwodnic. Most ten jest kluczowym elementem obwodnicy wyczekiwanym przez mieszkańców i włodarzy Oświęcimia. Cała 9 km trasa skomunikuje w 2026 roku Oświęcim z trasą S1 w województwie śląskim. Jest to już trzeci oddany do użytkowania fragment obwodnicy. W ramach inwestycji budowana jest nowa droga krajowa nr 44 „Obwodnica Oświęcimia” o długości nieco ponad 9 km, prowadząca od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Trasa omija miasto od strony południowej, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Otwarty most nad rzeką Sołą o długości 463,5 m posiada jedno z najdłuższych przęseł nurtowych o takiej konstrukcji w Polsce. Wynosi ono 140 m. Obiekt ten umożliwia przeprowadzenie drogi krajowej nr 44 nad ul. Legionów w Oświęcimiu (DW 933), nad terenem ujęcia wody „Zasole”, rzeką Sołą i zbiornikiem wodnym Kamieniec. Konstrukcję mostu stanowi dźwigar skrzynkowy strunobetonowy z estakadami dojazdowymi wykonanymi z zastosowaniem prefabrykowanych belek typu „T” – mówi Anna Nicieja – Dyrektor Kontraktu Budimex Sam węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, między miejscowościami Bojszowy i Jedlina Największym wyróżnikiem tej realizacji są obiekty mostowe. Most nad Wisłą długości 432m budowany w technologii nasuwania podłużnego, Most nad Sołą o długości 463m budowany w ‎technologii nawisowej wiadukt WK2 z przejściem pod czynną linią kolejową LK93 i LK882 W ramach inwestycji Budimex realizuje m.in – 9 km dwujezdniowej drogi klasy GP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami ‎bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – 5 skrzyżowań ‎-‎ Most nad Wisłą długości 432m budowany w technologii nasuwania podłużnego ‎-‎ Wiadukt WK2 – Przejście pod czynną linią kolejową LK93 i LK882. ‎-‎ Most nad Sołą, ujęciem wody Zasole i stawem Kamieniec długości 463m budowany w ‎technologii nawisowej z najdłuższym przęsłem 140m ‎-‎ Przebudowa linii wysokiego napięcia o długości 10,1km ‎ ‎-‎ Przebudowa gazociągu ‎-‎ Budowa i przebudowa dróg lokalnych o długości 16,1km‎ Umowa w formule Projektu i Buduj została zawarta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie 10.07.2020, a wniosek o wydanie ZRID został złożony zgodnie z Kontraktem 10.05.2021. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku. Budowa jest realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 oraz nad ‎ujęciem wody dla gminy i miasta Oświęcim „Zasole”‎ Obwodnica znajduje się także w bezpośrednim sąsiedztwie byłego niemieckiego ‎nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. W związku z tym projekt ‎musiał uwzględniać zapisy i wymagania wynikające z Raportu z oceny oddziaływania na ‎dziedzictwo UNESCO. BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. W okresie ponad 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły firmie zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jest obecna nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym: słowackim, czeskim, niemieckim, łotewskim i estońskim. Budimex działa aktywnie także na rynkach: OZE, gospodarki odpadami, utrzymaniem dróg i nieruchomości. Od 1995 roku Grupa Budimex notowana jest na warszawskiej GPW. Od 2011 roku wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. W 2024 roku firma weszła do indeksu WIG-20 – największych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą m.in: Mostostal Kraków, FBSerwis, BXF Energia i Budimex Kolejnictwo. Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl | Kontakt: Michał Wrzosek Rzecznik Prasowy tel. (22) 62 36 164, 512 478 522, michal.wrzosek@budimex.pl www.media.budimex.pl |
| --- | --- |